รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2555 รอบ 12 เดือน

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช. (โครงการย่อยที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ –การพัฒนาระบบกระบวนการทำงาน –	Business Process and Forms)

สำนักที่รับผิดชอบ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายงานผลฯ รอบ 9 เดือน | รายงานผลฯ รอบ 12 เดือน | สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการฯ |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ : |  |  |
| ศูนย์ฯ ได้ศึกษาทำความเข้าใจระบบงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบในช่วงแรกของโครงการระยะที่1 และ ระยะที่ 2 พร้อมนำข้อมูลมาจัดทำกรอบการดำเนินงานให้สนองตอบและครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายขึ้น เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้งานมาร่วมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประกอบการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ตามพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ ตลอดจนตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและอนุมัติจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดมาตรฐานให้คณะกรรมการจัดจ้างฯ ให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ แก่ผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญชวนที่เข้ามาสอบถามรายละเอียด และ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการจัดจ้างฯ ตามระเบียบฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัสดุอย่างต่อเนื่อง |  |  สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดโครงการฯ  ไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดโครงการฯ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป ดังนี้ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2555 รอบ 12 เดือน

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช. (โครงการย่อยที่ 2 : โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่าย)

สำนักที่รับผิดชอบ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายงานผลฯ รอบ 9 เดือน | รายงานผลฯ รอบ 12 เดือน | สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการฯ |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ : |  |  |
| ศูนย์ฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR) ตามขอบข่ายการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายทั้งหมดของสำนักงานฯ ตลอดจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างฯ ให้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอประกวดราคาฯ จากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ในTOR และดำเนินการทำสัญญาจ้างตามที่กำหนดไว้ ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับฯ ดำเนินการตรวจรับและนัดประชุมติดตามการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ ทุกต้นเดือน และพิจารณาผลการดำเนินงานตามรายงานประจำเดือน |  |  สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดโครงการฯ  ไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดโครงการฯ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป ดังนี้ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2555 รอบ 12 เดือน

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช. (โครงการย่อยที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง – Disaster Recovery Site : DR Site)

สำนักที่รับผิดชอบ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

| รายงานผลฯ รอบ 9 เดือน | รายงานผลฯ รอบ 12 เดือน | สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการฯ |
| --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ : |  |  |
| ศูนย์ฯ ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และเสนอแผนการดำเนินการให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ขณะนี้ มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ คือ ศูนย์ฯ ได้จัดทำกรอบการดำเนินงาน (TOR) ครอบคลุมการสำรองข้อมูลระบบเครื่องแม่ข่ายหลักของสำนักงานฯ และเชิญผู้แทนจากสำนักอื่น เช่น สำนักบัญชีประชาชาติร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องการสำรองข้อมูลด้านบัญชีประชาชาติ นอกเหนือจากข้อมูลอื่นๆ ที่ได้ออกแบบไว้แล้ว รวมทั้งได้กำหนดผู้ยื่นข้อเสนอ ด้านเทคนิคและระบุกำหนดการส่งรายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เป็น 3 ระยะไว้ในสัญญาจ้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างฯ ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ใน TOR ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด และกำลังอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดจ้างฯ และร่างสัญญาจ้างฯ ซึ่งศูนย์ฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัสดุและเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดจ้างตามระเบียบฯ และเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักอื่นๆ มาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้างฯ รวมทั้งมีการกำหนดมาตรฐานให้คณะกรรมการจัดจ้างฯ ให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญชวนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดโครงการฯ ได้ในช่วงการส่งหนังสือเชิญชวน |  |  สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดโครงการฯ  ไม่สามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดโครงการฯ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป ดังนี้ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |