สรุปตัวชี้วัดโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2554 (รอบ 9 เดือน)

| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. |  |  |  |  |
| การกำกับโครงการฯ |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O9 ผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน (TOR) | - คณะกรรมการกำกับฯตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด |  |  |  |
| ประสิทธิผล O10 การทำงานของผู้รับเหมาล่าช้า ใช้เวลาและบุคลากรมาก งานเสร็จไม่ทันตามกำหนด | - คณะกรรมการกำกับโครงการฯ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด |  |  |  |
| การตอบสนอง O11 ผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | - คณะกรรมการกำกับฯตรวจสอบ การทำงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด |  |  |  |
| ประสิทธิผล O12 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนไม่สมบูรณ์ ไม่ละเอียดถี่ถ้วน | - มีการกำหนดรูปแบบของรายงานประจำเดือนให้ชัดเจน |  |  |  |
| ประสิทธิผล O12 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนไม่สมบูรณ์ ไม่ละเอียดถี่ถ้วน | - มีการกำหนดรูปแบบของรายงานประจำเดือนให้ชัดเจน |  |  |  |
| โปร่งใส C2 ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างรอบคอบ | - อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร |  |  |  |
|  | - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน |  |  |  |