สรุปตัวชี้วัดโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2554 (รอบ 6 เดือน)

| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 6 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. |  |  |  |  |
| การจัดจ้าง |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O1 ผู้รับเหมาไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของโครงการฯ | - ร่างกรอบการดำเนินงานให้ละเอียด ชัดเจน รัดกุมมากขึ้น |  |  |  |
| ประสิทธิผล C1 ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองให้ละเอียด ถี่ถ้วน | - มีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ยื่นซองให้ละเอียดครบถ้วน |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O2 จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด | - คณะกรรมการฯ จัดจ้างดำเนินการอย่างรวดเร็ว และประสานกับผู้รับเหมาและฝ่ายพัสดุอย่างใกล้ชิด |  |  |  |
| โปร่งใส O3 มีข้อร้องเรียนจากผู้รับเหมารายที่ไม่ได้รับ การจัดจ้าง | - จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายใน |  |  |  |
| การมีส่วนร่วม O4 เจ้าหน้าที่ภายนอกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีส่วนร่วมในการจัดจ้าง | - จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายใน |  |  |  |
| ความเสมอภาค O5 การให้ข้อมูลแต่ละโครงการแก่ผู้รับเหมาแต่ละรายไม่เท่าเทียมกัน | - กำหนดมาตรการให้กรรมการจัดจ้างทุกท่านให้ข้อมูลแก่ผู้รับเหมาอย่างเท่าเทียมกัน |  |  |  |
| การทำสัญญา |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O6 สัญญาไม่ครอบคลุมผลผลิตตามกรอบการดำเนินงาน (TOR) | - คณะกรรมการจัดจ้างดำเนินการตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วน |  |  |  |
| ความรับผิดชอบ O7 ไม่มีกระบวนการ วิธีการในการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของสัญญาที่ดีพอ | - กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการร่างสัญญาเข้าร่วมการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว |  |  |  |
| ความโปร่งใส O8 การทำสัญญาต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ไม่ให้เอื้อประโยชน์แก่ ผู้รับจ้าง | - จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายใน |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ F1 งวดงานหรืองวดเงินที่กำหนดไม่เหมาะสม | - คณะกรรมการและผู้รับเหมาประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้ชัดเจน |  |  |  |