| เรื่อง | การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด (KPI) ที่ 11 | ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของ สศช. |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด | นายยงยุทธ ถิฐาพันธ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1419 |
| .ผู้จัดเก็บข้อมูล | นายยงยุทธ ถิฐาพันธ์ | เบอร์ติดต่อ : | 0-2280-4085 ต่อ 1419 |
| E- mail : | yongyudh@nesdb.go.th, waewdao@nesdb.go.th |  |  |
| สำนัก / กอง / กลุ่มงาน | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |

หน่วยวัด  : -

น้ำหนัก    : ร้อยละ 4

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล : สศช. จัดให้มีการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยการจัดทำสรุปผลการทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ สศช. ให้มีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ด้านระบบงาน/กระบวนงานของ สศช. 2) ด้านผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ เช่น ประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารของ สศช. และ 3) ด้านการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ สศช.

สูตรการคำนวณ :

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

| การประเมินผล | น้ำหนัก (ร้อยละ) | เกณฑ์การให้คะแนน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ระยะเวลาการส่งสรุปผลฯ และแผนปฏิบัติการ | 0.5 | 1 มี.ค. 49 | 22 ก.พ. 49 | 15 ก.พ. 49 | 8 ก.พ. 49 | 1 ก.พ. 49 |
| - สรุปผลมีคุณภาพ และเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก | 0.5 | 6 ประเด็น ย่อย | 7 ประเด็น ย่อย | 8 ประเด็น ย่อย | 9 ประเด็น ย่อย | 10 ประเด็น ย่อย |
| - แผนปฏิบัติการฯ มีคุณภาพและเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็นหลัก | 1 | 6 ประเด็น ย่อย | 7 ประเด็น ย่อย | 8 ประเด็น ย่อย | 9 ประเด็น ย่อย | 10 ประเด็น ย่อย |
| - ร้อยละของจำนวนแผนปฏิบัติการฯ ที่นำไปปฏิบัติแล้วเสร็จครบถ้วน | 1 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| - ร้อยละของจำนวนแผนปฏิบัติการฯ ที่นำไปปฏิบัติแล้วเสร็จครบถ้วนและสามารถบรรลุ | 1 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

เงื่อนไข :

.....................................................................................................................................................................................................

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

รายงานความก้าวหน้าโดยเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สศช.

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

| ข้อมูลพื้นฐานประกอบ | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2547 | 2548 |
| โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2547 และ 2548 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ที่มีเสถียรภาพ | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ที่มีเสถียรภาพ |

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. ปีงบประมาณ 2549

รอบ 12 เดือน (ต.ค. 48 – ก.ย. 49)

| แผนงาน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | % ความ ก้าวหน้า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบงาน/กระบวนงานของ สศช. |  |  |  |  |  |
| - ระบบงาน/กระบวนงานของ สศช. ที่ควรมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ - พัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำประมาณการสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ | ต.ค. 48 – ก.ย. 49 | ระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจต่างประเทศ | น.ส.แววดาว มหากายนันท์ | 100 % | รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน |
| - ระบบงาน/กระบวนงานของ สศช. ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และจำเป็นต้องปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้อยู่เดิม - ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานบริหารและธุรการ | เม.ย. 49 – ก.ย. 49 | ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลงานบริหารและธุรการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | นายยงยุทธ ถิฐาพันธ์ | 100 % | รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1.2 |
| 2. แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ |  |  |  |  |  |
| - การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ - ปรับปรุงระบบเผยแพร่และสืบค้นข้อมูล สศช. ผ่าน Website สศช. (ตามโครงการปรับปรุงสมรรถนะระบบสารสนเทศ สศช.) | เม.ย. 49 – ก.ย. 49 | อยู่ระหว่างการปรับปรุง Website สศช. ภายใต้การดำเนินงานโครงการปรับปรุงสมรรถนะระบบสารสนเทศ สศช. ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.49 – 21 ม.ค.49 | นายเสกสรรค์ ไทยสุวรรณ์ | 100% | รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2.1 |
| - รูปแบบ/ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ - จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล สศช. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้ใช้ - ให้บริการการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference | ต.ค. 48 – ก.ย. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 | เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการศูนย์บริการข้อมูล สศช. ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 49 ประชุมร่วมกับศูนย์ภาค 3 ศูนย์ (สงขลาเชียงใหม่ ขอนแก่น) จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่ 1) การประชุมผู้บริหารร่วมกับผอ.สำนัก วันที่ 23 ม.ค. 49 2) การประชุมแผน 10 ร่วมกับ รมต.สุรนันทน์ วันที่ 27 ม.ค. 2549 3) การประชุมมอบนโยบายของ รนม.สมคิด วันที่ 15 ก.พ. 2549 4) การประชุมสายงาน สพท. กับศูนย์ภาค วันที่ 19 พ.ค. 49 5) การประชุมผู้บริหารร่วมกับ ผอ.สำนักและศูนย์ภาค วันที่ 24 พ.ค. 2549 | น.ส.แววดาว มหากายนันท์ นายบุญลือ อินทรประจักษ์ | 100 % 100 % | รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน - |
| - การรณรงค์หรือส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - อบรมการใช้งานระบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก และระบบสารสนเทศแบบอัจฉริยะ เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ - รณรงค์หรือส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบฐานข้อมูลผ่าน Website สศช. | ต.ค. 48 – ก.ย. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 | มีการจัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแบบอัจฉริยะ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และหลักสูตรสำหรับนักวิเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรไว้ที่ Website สศช. และทำการแลกเปลี่ยน Banner ระหว่างหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ Website สศช. ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากขึ้น | นางอรุณรัตน์ ศรีมานพ นายเสกสรรค์ ไทยสุวรรณ์ | 100 % 100 % | รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2.3 |
| 3. แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ สศช. |  |  |  |  |  |
| - การพัฒนากระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล - จัดทำแผนการสำรองและกู้คืนข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล Oracle, Email, และข้อมูลใน File Server ปีงบประมาณ 2549 - ดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน | มี.ค. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 | ได้จัดทำแผนการสำรองและกู้คืนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้ทำการทดสอบการกู้คืนข้อมูลไปแล้ว 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.49 วันที่ 30 มิ.ย.49 ได้ผลตามเป้าหมาย ข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง | นายบุญลือ อินทรประจักษ์ นายบุญลือ อินทรประจักษ์ | 100 % 100 % | รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3.1 |
| - กระบวนการในการทดสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ - ดำเนินการทดสอบ และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (ตามโครงการปรับปรุงสมรรถนะระบบสารสนเทศ สศช.) | พ.ค. 49 – ก.ย. 49 | ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้โครงการปรับปรุงสมรรถนะระบบสารสนเทศ สศช. ปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.49 – 21 ม.ค.49 | นายยงยุทธ ถิฐาพันธ์ | 100 % | รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3.2 |
| - การกำหนดสิทธิในการอ่าน เขียน หรือใช้งานข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ - บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. พร้อมกำหนดสิทธิในการอ่าน เขียน หรือใช้งานข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ (ตามโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.) | เม.ย. 49 – ก.ย. 49 | อยู่ระหว่างการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ปีงบประมาณ 2549 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.49 – 29 ธ.ค.49 | นายบุญลือ อินทรประจักษ์ | 100 % | รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3.3 |
| - การจัดทำแผนการจัดการหรือแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ - ดำเนินการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. ซึ่งครอบคลุมการจัดทำแผนการจัดการหรือแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ (ตามโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.) | เม.ย. 49 – ก.ย. 49 | ดำเนินการจัดทำแผนระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. (ระดับความมั่นคงปลอดภัยพื้นฐาน) ปี 2549-2551 และแผนปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2549 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว | น.ส.แววดาว มหากายนันท์ | 100 % | รายละเอียดตามแผนระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. (ระดับความมั่นคงปลอดภัยพื้นฐาน) ปี 2549-2551 และแผนปฏิบัติการระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2549 ที่แนบ |
| - การจัดอบรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของ สศช. - จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระดับ Basic User, Advanced User และ IT Professional สำหรับการใช้งานระบบไอทีที่จำเป็นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ | ต.ค. 48 – ก.ย. 49 | จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระดับ Basic และ Advanced User จำนวน 5 หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว | นายยงยุทธ ถิฐาพันธ์ | 100 % | รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3.5 |
| ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ 12 เดือน คือ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. ปี 2549 |  |  |  |  |  |
| ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ เร็วกว่า ตรงตามเวลา ช้ากว่า |  |  |  |  |  |
| เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ 5 คะแนน |  |  |  |  |  |

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

## ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

### อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ / ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | รายชื่อหลักฐาน เอกสาร |
| --- | --- |
| 1 | แผนระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับความมั่นคงปลอดภัยพื้นฐาน) ปี พ.ศ. 2549 – 2551 |
| 2 | แผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศช. ปี พ.ศ. 2549 |