สรุปตัวชี้วัดโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง สศช. ประจำปี 2555 (รอบ 9 เดือน) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สศช.

| มิติธรรมาภิบาล | แนวทางการดำเนินการ | ผลการดำเนินการ (ระยะ 9 เดือน) |  | รายละเอียดความก้าวหน้า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเด็นความเสี่ยง |  | ดำเนินการ แล้ว | ยังไม่ ดำเนินการ |  |
| โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ (การพัฒนาระบบกระบวนการทำงาน – Business Process and Forms) |  |  |  |  |
| การกำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR) |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล S1 กำหนดกรอบ การดำเนินงาน ไม่ครบถ้วน ทำให้ระบบ KM ไม่สามารถตอบสนองการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน | - ศึกษาทำความเข้าใจระบบงาน ให้เข้าใจชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของสำนักงานฯ |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ S2 ระบบ KM ที่เกิดขึ้น ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ ทำให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน | - เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและบ่งชี้ความต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการก่อนทำการกำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR) |  |  |  |
| รับผิดชอบ S3 ไม่มีการกำหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าและเป้าหมายของงานสำหรับตรวจสอบติดตามผลของโครงการฯ | - จัดทำกรอบการดำเนินงาน (TOR) ให้ครอบคลุมการทำงานในทุกประเด็นของผลผลิตที่ต้องการ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าและเป้าหมายของงานสำหรับการติดตามผลของโครงการฯ |  |  |  |
| โปร่งใส S4 ไม่มีคณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือไม่มี การรับข้อเสนอแนะเพื่อ ร่างขอบเขตงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ | - มีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดขอบเขตงานหรือเชิญเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน |  |  |  |
| การจัดจ้าง |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O1 ที่ปรึกษาโครงการที่ได้รับการคัดเลือกไม่มีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานตาม กรอบการดำเนินงาน (TOR) | - จัดทำกรอบการดำเนินงาน (TOR) ให้มีความละเอียดรัดกุม มีการศึกษาและตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาของ ทีมที่ปรึกษาให้ละเอียด |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O2 ไม่สามารถทำการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | - คณะกรรมการจัดจ้างควรเร่งดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาตามระเบียบพัสดุฯ โดยประสานกับ ฝ่ายพัสดุอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |
| การตอบสนอง O3 ขั้นตอนการคัดเลือก ที่ปรึกษาโครงการฯ และขั้นตอนการจัดจ้างมี ความล่าช้า | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ควรเร่งดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของ ที่ปรึกษาและทำสัญญาอย่างรวดเร็วตามกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยประสานกับทีม ที่ปรึกษาและฝ่ายพัสดุอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |
| รับผิดชอบ O4 กรณีที่เกิดข้อสงสัย ข้อร้องเรียนต่างๆ คณะกรรมการจัดจ้างฯ ไม่สามารถชี้แจงได้ อย่างชัดเจน | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ควรศึกษา รวบรวมรายละเอียดหรือข้อมูล ที่เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงประเด็นข้อสงสัย ข้อร้องเรียนต่างๆให้ครบถ้วน ถ้ายังไม่มีความชัดเจนให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ ก่อนการชี้แจง |  |  |  |
| โปร่งใส O5 ไม่มีเจ้าหน้าที่ภายนอกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในกระบวนการจัดจ้าง | - เชิญเจ้าหน้าที่นอกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดจ้างฯ |  |  |  |
| การมีส่วนร่วม O6 การได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ยื่นความจำนงที่ไม่ผ่านการคัดเลือกหรือจัดจ้าง | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ควรตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ด้วยความถูกต้อง |  |  |  |
| ความเสมอภาค O7 การเปิดโอกาสให้บริษัท ห้างร้าน หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสอบถามข้อมูล ในการดำเนินโครงการ ไม่เท่าเทียมกัน | - กำหนดมาตรการให้กรรมการจัดจ้างฯ ให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ แก่บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมจัดจ้าง อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน |  |  |  |
| นิติธรรม C1 มีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบ การดำเนินงานฯ | - ทำการศึกษาระเบียบพัสดุฯ ให้ชัดเจน หากมีประเด็นข้อสงสัยให้สอบถามกับฝ่ายพัสดุ |  |  |  |
|  | - สำนักงานฯ ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานฯ |  |  |  |
| การทำสัญญาจัดจ้าง |  |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ F1 การจัดสรรวงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการทำโครงการฯ ไม่เหมาะสมกับผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้ง | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ และผู้รับจ้างควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินให้เหมาะสมตามแผนงานก่อนการทำสัญญาจ้าง |  |  |  |
| ประสิทธิผล C2 สัญญาจัดจ้างไม่ชัดเจนตามกรอบการดำเนินงาน (TOR) ของระบบ KM | - การจัดทำสัญญาจ้างให้ชัดเจน ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินงาน (TOR) |  |  |  |
| การมีส่วนร่วม O8 การชี้แจงประเด็น ข้อสงสัยในการทำสัญญาให้กับบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ไม่ชัดเจน | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ และฝ่ายพัสดุควรมีการชี้แจงในรายละเอียดของเอกสารสัญญาจ้างแก่ที่ปรึกษาโครงการฯ ให้มีความเข้าใจตรงกัน ทั้งสองฝ่ายก่อนการทำสัญญาจ้าง |  |  |  |
| นิติธรรม C3 ขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของสัญญาจ้างอย่างครบถ้วน | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ประสานงานกับฝ่ายพัสดุ และผู้รับจ้าง เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ครอบคลุมตามกฎหมายและ TOR |  |  |  |
| C4 การจัดทำสัญญาจ้างต้องพิจารณาให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง |  |  |  |  |
| C5 มีข้อบกพร่องในการดำเนินการทำสัญญาจ้างตามระเบียบพัสดุฯ |  |  |  |  |
| การกำกับโครงการฯ |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O9 ระบบ KM ที่ได้ไม่เป็น ไปตามผลลัพธ์ที่กำหนด ในกรอบการดำเนินงาน (TOR) | - คณะกรรมการกำกับฯ มีการตรวจสอบการทำงานของทีมที่ปรึกษาโครงการฯ อย่างใกล้ชิดตาม TOR ที่ได้กำหนด |  |  |  |
| การตอบสนอง O10 ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไป ตามแผน การทำงาน ในสัญญาจ้าง | - คณะกรรมการกำกับฯ มีการตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของทีมที่ปรึกษาโครงการฯ อย่างใกล้ชิดตามแผนงานที่ได้กำหนด |  |  |  |
|  | - ดำเนินการปรับค่าปรับตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง |  |  |  |
| รับผิดชอบ O11 คณะกรรมการกำกับฯ ไม่มีระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อให้ได้ผลงานตาม แผนที่กำหนด | - คณะกรรมการกำกับฯ มีการตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของทีมที่ปรึกษาโครงการฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมกับมีการกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน |  |  |  |
| การมีส่วนร่วม O12 ไม่มีเจ้าหน้าที่ภายนอกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับฯ | - เชิญเจ้าหน้าที่นอกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับฯ |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O13 ไม่มีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการใช้งานเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ | - มีการจัดฝึกอบรมและนำเสนอระบบใหม่ให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีการสิ้นสุดโครงการฯ โดยการระบุไว้ใน TOR |  |  |  |
| F2 การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนด | - คณะกรรมการกำกับฯควรติดตามผลการทำงานของทีมที่ปรึกษาโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผน |  |  |  |
| นิติธรรม C6 คณะกรรมการกำกับฯ ไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการฯ ตามระเบียบพัสดุฯ | - คณะกรรมการกำกับฯ ควรศึกษาระเบียบพัสดุฯ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อพบปัญหา ในการดำเนินโครงการฯ |  |  |  |
| โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่าย |  |  |  |  |
| การกำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR) |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล S1 กำหนดละเอียดของ งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ ไม่ครบถ้วน ชัดเจน ส่งผลให้ภาพรวมของการบริหารจัดการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ | - กำหนดกรอบการทำงานของการบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ ให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกระบบงานของสำนักงานฯ |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ S2 กำหนดละเอียดงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนและผลประโยชน์ ที่สำนักงานฯ ได้รับ | - บ่งชี้รายละเอียดของการดำเนินงาน ให้ครบถ้วนทุกระบบงานในด้าน การบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ |  |  |  |
| รับผิดชอบ S3 TOR ไม่มีการกำหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าและวิธีการส่งมอบงานสำหรับตรวจสอบติดตามผลการบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ | - กำหนดรูปแบบของรายงานผล การดำเนินโครงการฯ ให้ชัดเจนครบถ้วนตามระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ของสำนักงานฯ |  |  |  |
| โปร่งใส S4 ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดและขอบเขตของงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯให้ฝ่ายพัสดุเข้าใจทำให้ การดำเนินการประกวดราคา(E-Auction) ล่าช้า | - ชี้แจงรายละเอียดและขอบเขตของงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ (TOR) ในแต่ละระบบงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |  |  |  |
| การจัดจ้าง |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O1 ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ชนะการประกวดราคา (E-Auction) ไม่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามกรอบการดำเนินงาน (TOR) | - จัดทำกรอบการดำเนินงาน (TOR) ให้มีความละเอียดรัดกุม พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประกวดราคาให้ตรงกับความต้องการใน TOR |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O2 ขั้นตอนการจัดจ้าง มีความล่าช้า ส่งผลให้การบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดใน TOR | - คณะกรรมการประกวดราคาฯ ควรเร่งดำเนินการประกวดราคาและทำสัญญาจ้างอย่างรวดเร็วตามกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  |  |
| F1 ขั้นตอนการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดราคาและขั้นตอนการประกวดราคา (E-Auction) มีความล่าช้าทำให้การดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | - คณะกรรมการประกวดราคาและ ฝ่ายพัสดุควรเร่งดำเนินการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประกวดราคาอย่างละเอียดถี่ถ้วนตามระเบียบพัสดุฯ อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |
| โปร่งใส O3 คณะกรรมการประกวดราคาฯ ชี้แจงประเด็นการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดราคาได้ไม่ชัดเจนเมื่อเกิด ข้อร้องเรียน | - กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับ การประกวดราคาให้ครบถ้วนทั้งในด้านประสบการณ์การทำงานและข้อมูลด้านกฎหมายของบริษัท |  |  |  |
| C1 คณะกรรมการประกวดราคาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นซองประกวดราคาไม่ละเอียดถี่ถ้วน | - ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การประกวดราคาด้วยความละเอียดรอบคอบ |  |  |  |
|  | - มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือก โดยยึดตามเอกสารหลักฐานของบริษัทที่ยื่นแนบมา |  |  |  |
| ความเสมอภาค O4 การให้ข้อมูลบริษัท ห้างร้านหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมสอบถามข้อมูล ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ ไม่เท่าเทียมกัน | - กำหนดมาตรการในการให้ข้อมูล รายละเอียดโครงการฯ แก่บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมจัดจ้างอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน |  |  |  |
| นิติธรรม C2 มีข้อบกพร่อง ในการดำเนินการจัดประกวดราคาตามระเบียบพัสดุฯ ทำให้ เกิดข้อร้องเรียนจาก ผู้ประกวดราคาฯ | - ศึกษาระเบียบพัสดุฯ ให้ชัดเจน |  |  |  |
|  | - ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การประกวดราคาด้วยความรอบคอบ |  |  |  |
|  | - ประชุมสรุปผลการคัดเลือกฯ โดยยึดตามข้อเท็จจริงตามเอกสาร หลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏ |  |  |  |
| การทำสัญญาจ้าง |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O5 สัญญาจ้าง ไม่ครอบคลุมผลผลิตตามกรอบการดำเนินงาน (TOR) | - จัดทำกรอบการดำเนินงาน (TOR) ให้มีความละเอียดรัดกุม พร้อมทั้งตรวจสอบประวัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประกวดราคาให้ตรงกับความต้องการใน TOR |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ F2 การจัดสรรวงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการทำโครงการฯ ไม่เหมาะสม | - จัดทำกรอบการดำเนินงาน (TOR) ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |
| การตอบสนอง O6 การทำสัญญาจัดจ้างล่าช้าส่งผลให้การเริ่มงานโครงการฯ ล่าช้า | - คณะกรรมการประกวดราคาฯ และฝ่ายพัสดุควรทำความเข้าใจกับผู้ชนะการประกวดราคาให้ชัดเจนก่อน การทำสัญญาจ้าง |  |  |  |
| โปร่งใส C3 เปิดโอกาสให้บริษัท ที่ปรึกษาฯ ผู้รับจ้างโครงการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการจัดจ้างในสัญญาจ้างอย่างถี่ถ้วน | - จัดทำสัญญาจ้างให้ครอบคลุมกับกรอบการดำเนินงาน โครงการฯ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร |  |  |  |
| การมีส่วนร่วม C4 คณะกรรมการประกวดราคาฯ ฝ่ายพัสดุ และบริษัทที่ปรึกษาฯ ผู้รับจ้างไม่ได้ร่วมกันตรวจสอบสัญญาจ้างให้มีความเข้าใจตรงกัน | - คณะกรรมการประกวดราคาฯ ประสานงานกับฝ่ายพัสดุ และผู้ชนะการประกวดราคา เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ครอบคลุมตามกฎหมายและ TOR |  |  |  |
| นิติธรรม C5 การทำสัญญาจ้างต้องพิจารณาให้ละเอียด ถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างและเกิดประโยชน์กับ ทางราชการ | - คณะกรรมการประกวดราคาฯ ประสานงานกับฝ่ายพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้อง อย่างละเอียดถี่ถ้วน เป็นไปตาม TOR |  |  |  |
| การกำกับโครงการฯ |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O7 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายฯ ไม่เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ | - คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบการทำงานของทีมที่ปรึกษาโครงการฯอย่างใกล้ชิดตาม TOR ที่ได้กำหนดไว้ |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O8 ที่ปรึกษาโครงการฯ ปฏิบัติงานล่าช้าไม่ตรงตามแผนงาน ส่งผลให้ การบริหารโครงการฯ ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ | - คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของทีมที่ปรึกษาโครงการฯ อย่างใกล้ชิดตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ |  |  |  |
|  | - ดำเนินการปรับค่าปรับตามที่กำหนดในสัญญาจ้างดำเนินการปรับค่าปรับตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง |  |  |  |
| การตอบสนอง O9 ผลการดำเนินงาน โครงการฯไม่มีคุณภาพ การบริหารจัดการ ในแต่ละระบบไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด | - คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของทีมที่ปรึกษาเป็นประจำอย่างต่อเนื่องหรือเมื่อมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข |  |  |  |
| รับผิดชอบ O10 รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ในแต่ละเดือนไม่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่สามารถอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น ในระบบได้ | - คณะกรรมการตรวจรับฯ ควรตรวจสอบการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาโครงการฯ ตาม TOR และให้คำแนะนำปรับปรุงรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ |  |  |  |
| นิติธรรม C6 คณะกรรมการ ตรวจรับฯ ไม่รอบคอบ ในการพิจารณาตรวจรับโครงการฯ ตามระเบียบพัสดุฯ | - คณะกรรมการตรวจรับฯ ควรศึกษาระเบียบพัสดุฯ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ |  |  |  |
| โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery Site : DR Site) |  |  |  |  |
| การกำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR) |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล S1 กำหนดขอบเขตงาน ไม่ครบถ้วนชัดเจน ส่งผลให้ระบบการสำรองข้อมูลฯ ใช้งานได้ไม่ครบตามระบบงานที่ต้องการ | - ศึกษาทำความเข้าใจระบบงานให้เข้าใจชัดเจนและละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของสำนักงานฯ |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ S2 กำหนดเป้าหมายของผลผลิตของโครงการ ไม่ชัดเจนทำให้ระบบงานที่ได้ใช้งาน ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน | - เจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและบ่งชี้ความต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการก่อนทำการกำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR) |  |  |  |
| รับผิดชอบ S3 ไม่มีการกำหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าและเป้าหมายของงานไว้ชัดเจน สำหรับตรวจสอบติดตามผลของโครงการฯ | - กำหนดความต้องการใช้งานระบบให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะได้อย่างถูกต้อง |  |  |  |
| โปร่งใส S4 ไม่มีคณะกรรมการ ร่างขอบเขตงานหรือ ไม่มีการรับข้อเสนอแนะเพื่อร่างขอบเขตงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ | - เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดขอบเขตงาน หรือเชิญเข้ามาเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน |  |  |  |
| การจัดจ้าง |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O1 ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้รับการคัดเลือก ไม่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามกรอบ การดำเนินงาน (TOR) | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ควรศึกษาและตรวจสอบผลงานและประสบการณ์ ที่ผ่านมาของทีมงานที่ปรึกษาให้ละเอียด |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O2 ขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ และขั้นตอนการจัดจ้างมีความล่าช้า ทำให้การดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ควรเร่งดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาตามระเบียบพัสดุฯ โดยประสานกับ ฝ่ายพัสดุอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |
| การตอบสนอง O3 ขั้นตอนการจัดจ้าง มีความล่าช้า ส่งผลให้ การใช้งานระบบฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ควรเร่งดำเนินการจัดจ้างและทำสัญญาฯ อย่างรวดเร็วตามกรอบระยะเวลา การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยประสานกับทีมที่ปรึกษาและฝ่ายพัสดุอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |
| รับผิดชอบ O4 คณะกรรมการจัดจ้างฯ ชี้แจงประเด็นการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ไม่ชัดเจน เมื่อเกิด ข้อร้องเรียน | - มีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติพร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของ ที่ปรึกษาให้ครบถ้วน ทั้งในด้านประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลทางด้านกฎหมายของบริษัท |  |  |  |
| โปร่งใส O5 ไม่มีเจ้าหน้าที่ภายนอกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในกระบวนการจัดจ้าง | - เชิญเจ้าหน้าที่นอกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จัดจ้างฯ |  |  |  |
| การมีส่วนร่วม O6 การได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ยื่นความจำนง ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก หรือจัดจ้าง | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ควรตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ด้วยความถูกต้องและโปร่งใส |  |  |  |
| ความเสมอภาค O7 การเปิดโอกาสให้บริษัท ห้างร้านหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสอบถามข้อมูล ในการดำเนินโครงการ ไม่เท่าเทียมกัน | - กำหนดมาตรการให้กรรมการจัดจ้างฯ ให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ แก่บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมจัดจ้าง อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน |  |  |  |
| นิติธรรม C1 มีข้อบกพร่อง ในการดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุฯ เนื่องจากขาดความเข้าใจ ในระเบียบการดำเนินงานฯ | - ทำการศึกษาระเบียบพัสดุฯ ให้ชัดเจน หากมีประเด็นข้อสงสัยให้สอบถามกับฝ่ายพัสดุ |  |  |  |
|  | - สำนักงานควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานฯ |  |  |  |
| การทำสัญญาจ้าง |  |  |  |  |
| การตอบสนอง O8 การทำสัญญาจัดจ้างล่าช้าส่งผลให้การเริ่มงานโครงการฯ ล่าช้า | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ควรทำ ความเข้าใจกับที่ปรึกษาโครงการฯ และฝ่ายพัสดุอย่างชัดเจนก่อน การทำสัญญาจ้าง |  |  |  |
| ประสิทธิผล C2 สัญญาจัดจ้างไม่ชัดเจนในประเด็นความรับผิดชอบในด้านความมั่นคงปลอดภัยของสำนักงานฯ | - จัดทำสัญญาจ้างให้ครอบคลุมด้านความมั่นคงปลอดภัยของสำนักงานฯ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อระบบฯ |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ F1 การจัดสรรวงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการทำโครงการฯ ไม่เหมาะสมกับผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้ง | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ และผู้รับจ้างควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสมตามแผนงานก่อนการทำสัญญาจ้าง |  |  |  |
| โปร่งใส C3 เปิดโอกาสให้บริษัท ที่ปรึกษาฯ ผู้รับจ้างโครงการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการจัดจ้างในสัญญาจ้างอย่างถี่ถ้วน | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องอย่างละเอียด ถี่ถ้วนเป็นไปตาม TOR |  |  |  |
| การมีส่วนร่วม C4 คณะกรรมการจัดจ้างฯ ฝ่ายพัสดุ และบริษัท ที่ปรึกษาฯ ผู้รับจ้าง ไม่ได้ร่วมกันตรวจสอบสัญญาจ้างให้มีความเข้าใจตรงกัน | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ประสานงานกับฝ่ายพัสดุฯ และผู้รับจ้างเพื่อตรวจสอบสัญญาให้ครอบคลุมตาม กฎหมายและ TOR |  |  |  |
| นิติธรรม C5 การจัดทำสัญญาจ้างต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เอื้อประโยชน์ต่อ ผู้รับจ้างและเกิดประโยชน์กับทางราชการ | - คณะกรรมการจัดจ้างฯ ประสานงานกับฝ่ายพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องอย่างละเอียด ถี่ถ้วน |  |  |  |
| การกำกับโครงการฯ |  |  |  |  |
| การตอบสนอง F2 ระบบศูนย์ข้อมูลสำรองพัฒนาแล้วเสร็จแต่ผลการใช้งานไม่ตรงตามผลลัพธ์ ที่กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินงาน (TOR) |  |  |  |  |
| ประสิทธิผล O9 ระบบศูนย์ข้อมูลสำรองพัฒนาแล้วเสร็จแต่ผลการใช้งานไม่ตรงตามผลลัพธ์ ที่กำหนดไว้ในกรอบ การดำเนินงาน (TOR) | - คณะกรรมการกำกับฯ มีการตรวจสอบการทำงานของ ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ อย่างใกล้ชิดตาม TOR ที่กำหนดไว้ |  |  |  |
| ประสิทธิภาพ O10 ระบบศูนย์ข้อมูลสำรองพัฒนาแล้วเสร็จ ตามแผนการดำเนินงาน แต่ประสิทธิภาพการใช้งานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ การลงทุน | - คณะกรรมการกำกับฯ มีการตรวจสอบและนัดประชุม เพื่อติดตามการทำงานของทีมที่ปรึกษาโครงการฯ อย่างใกล้ชิดตาม แผนงานที่กำหนดไว้ |  |  |  |
|  | - ดำเนินการปรับค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง |  |  |  |
| รับผิดชอบ O11 คณะกรรมการกำกับฯ ไม่มีระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อให้ได้ผลงานตาม แผนที่กำหนด | - คณะกรรมการกำกับฯ มีการตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของทีมที่ปรึกษาโครงการฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมกับมีการกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน |  |  |  |
| โปร่งใส O12 ไม่มีเจ้าหน้าที่ภายนอกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับฯ | - เชิญเจ้าหน้าที่นอกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับฯ |  |  |  |
| การมีส่วนร่วม O13 คณะกรรมการกำกับฯ ไม่เปิดโอกาสให้ทีมที่ปรึกษานำเสนอปัญหา รวมทั้งมีกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน | - คณะกรรมการกำกับฯ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการอยู่เสมอ และร่วมกันระดมสมองแก้ไขปัญหา หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องในการดำเนินการ |  |  |  |
| นิติธรรม C6 คณะกรรมการกำกับฯ ไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการฯ ตามระเบียบพัสดุฯ | - คณะกรรมการกำกับฯ ควรศึกษาระเบียบพัสดุฯ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการฯ |  |  |  |