สรุปมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ครั้งที่ 2/2545  (2 กันยายน 2545)

เพื่อ

รายงานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 และมีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เห็นสมควร รายงานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1.	โครงการจัดหาอุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศและหอบังคับการบินพร้อมอาคารสำนักงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

1.1	เห็นชอบให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศและหอบังคับการบินพร้อมอาคารสำนักงานเป็น 6 ปี (พ.ศ. 2543-2548)

1.2	อนุมัติในหลักการให้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดหาและติดตั้งระบบอุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศและหอบังคับการบินพร้อมอาคารสำนักงาน ในวงเงิน 2,307.36 ล้านบาท โดยให้ใช้งบสำรองราคาตามความเหมาะสมและจำเป็น

1.3	มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิทยุสื่อสารท่าอากาศยาน (Trunked Radio) ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ให้บริการระบบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณานำระบบที่ทันสมัยมาใช้ต่อไปด้วย

2.	ความจำเป็นเร่งด่วนในการก่อสร้างสถานีรถไฟในส่วนที่อยู่ใต้อาคารผู้โดยสาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างอุโมงค์สถานีรถไฟใต้อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ โดยให้บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด รับผิดชอบและใช้เงินทุนของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นไม่เกินวงเงิน 680 ล้านบาท มาดำเนินการต่อไป

3.	การย้ายแนวสายไฟแรงสูงด้านเหนือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ
แห่งใหม่ จำกัด ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการลงทุนรื้อย้าย
และเปลี่ยนแนวสายส่งแรงสูงด้านเหนือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งประมาณการไว้เป็นเงิน 721 ล้านบาท

4.	การวางผังเมืองเฉพาะพื้นที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เห็นชอบให้กรมการผังเมืองจัดทำผังเมืองเฉพาะบริเวณรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้กรมการผังเมืองทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในเรื่องค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ปรึกษา
ที่เหมาะสมต่อไป

5.	โครงการลงทุนพื้นที่เขตปลอดอากรและพื้นที่จอดเครื่องบินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อนุมัติให้บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ดำเนินการโครงการลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตปลอดอากรและพื้นที่จอดเครื่องบินในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายในวงเงินไม่เกิน 6,290 ล้านบาท โดยใช้จากเงินส่วนทุนของบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด อย่างประหยัดตามความจำเป็นต่อไป

6.	โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัทร่วมทุนระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

6.1	เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของบริษัทร่วมทุนระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

6.2	เห็นชอบให้กรมโยธาธิการรับไปดำเนินการตามขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติสัมปทานการประกอบกิจการไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้แก่บริษัทร่วมทุนฯ ต่อไป