สรุปมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ครั้งที่ กทภ.1/2546  (31 มกราคม 2546)

เพื่อ

รายงานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

คณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการประชุมครั้งที่ กทภ.1/2546 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2546 และมีมติในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เห็นสมควร รายงานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังต่อไปนี้

1.	กำหนดวันเปิดให้บริการด้านพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เห็นชอบให้กำหนดวันเปิดให้บริการด้านพาณิชย์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นวันที่ 29 กันยายน 2548

2.	การขอออกแบบพร้อมก่อสร้างงานอุโมงค์รถไฟใต้อาคารผู้โดยสาร

เห็นชอบให้บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ใช้วิธีออกแบบพร้อมก่อสร้าง (Design-Built) อุโมงค์รถไฟใต้อาคารผู้โดยสารภายในวงเงินไม่เกิน 580 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมให้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างในวงเงินไม่เกิน 17.4 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.	การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น

3.1	เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3.2	มอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดเชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หารือร่างสัญญาซึ่งบริษัทร่วมทุนจะต้องเสนอให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไป

4. 	การไฟฟ้านครหลวงขอเข้าร่วมลงทุนเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมลงทุนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยให้แต่ละฝ่ายมีสัดส่วนการร่วมลงทุนที่ใกล้เคียงกัน และให้ทั้งสามรัฐวิสาหกิจจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

5. 	การขอยกเว้นเรื่องการค้าต่างตอบแทนสำหรับโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการค้าต่างตอบแทน พ.ศ. 2543

ให้ความเห็นชอบให้มีการยกเว้นการดำเนินการค้าต่างตอบแทนสำหรับทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อจะทำให้การก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วเสร็จตามกำหนดที่ตั้งไว้

6.	โครงการระบบให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยาน (คลังน้ำมัน) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เห็นชอบตามข้อเสนอของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ให้มีคลังน้ำมันเพียงแห่งเดียวสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยตั้งอยู่ภายนอกสนามบิน ทั้งนี้ โครงการ
คลังน้ำมันนี้ไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546

7. 	โครงการระบบบริหารสารสนเทศท่าอากาศยาน

เห็นชอบให้ บทม. ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำหรับระบบบริหารสารสนเทศท่าอากาศยาน ใน
วงเงิน 216 ล้านบาท

8. 	โครงการสถานีรถโดยสารมวลชน (Bus Transit Terminal) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เห็นชอบให้มีการเตรียมพื้นที่สำหรับระบบขนส่งของรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้บริการไว้ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยศึกษารูปแบบการจัดพื้นที่และระบบให้บริการจากสนามบินชั้นนำทั่วโลก เพื่อนำมาดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

9.	โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ ตอน S1 (ช่วงอาจณรงค์-บางนา) ของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ 
ตอน S1 (ช่วงอาจณรงค์-บางนา) โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงินลงทุน 3,041 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินการเสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนต่อไป

10. 	โครงการก่อสร้างช่องจราจรหลักเพิ่มเติมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)  ช่วงถนนศรีนครินทร์ถึงทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ

เห็นชอบให้กรมทางหลวงขยายช่องจราจรหลักบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนศรีนครินทร์-ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ เป็น 8 ช่องจราจรหลัก รวมระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร โดยใช้เงินจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ในวงเงินประมาณ 750 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ประสานรายละเอียดของแบบก่อสร้างกับสำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของโครงการต่อไป

11. 	งบประมาณบริหารของสำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ให้ความเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิได้รับงบกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับเป็นค่าบริหารสำนักงานในปีงบประมาณ 2546 
เพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้ตั้งเรื่องของบประมาณดังกล่าวเสนอตามขั้นตอนต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

12. 	การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ

มอบหมายให้ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ (นายศรีสุข
จันทรางศุ) หารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตหรือผู้จัด
จำหน่ายสินค้าในประเทศ สามารถมีส่วนร่วมในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในโครงการ
ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไป

13. 	การลงทุนโครงการโรงแรมท่าอากาศยานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ให้ความเห็นชอบในหลักการให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงทุนโครงการ
โรงแรมท่าอากาศยานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ทั้งนี้ ให้บริษัทฯ จัดทำรายละเอียดของ
โครงการเสนอคณะกรรมการ กทภ. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

14.	การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเอกซเรย์ในเขตปลอดอากร ที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ให้ความเห็นชอบในหลักการในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเอกซเรย์ในเขตปลอดอากร ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ให้บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด ประสานกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำรายละเอียดของโครงการเสนอคณะกรรมการ กทภ. ตามขั้นตอนต่อไป